## Slide 1
吉林大学软件学院
大学生创新创业训练计划项目立项汇报
远程锁控APP
指导教师：王岩
项目负责人：孙硕阳 答辩人：孙硕阳 蒋佩恒

## Slide 2
主目录
1
2
3
4
5
研究背景
研究目的
分工安排
操作流程
预期成果

## Slide 3
研究背景
第一部分

## Slide 4
1
2
3
研究
背景
科技的快速进步
现今人们对钥匙的便携及锁的安全性的需求
国内NFC及蓝牙技术现状
创新
研究背景

## Slide 5
研究目的
第二部分

## Slide 6
研究目的
便宜
方便
安全
降低电子锁成本
实现远程无线实时操作
增强电子锁的安全性

## Slide 7
操作流程
第三部分
工作流程
设备优化

## Slide 8
操作流程
工作流程
1
扫描并蓝牙授权
2
配对并输入密码
3
开锁或修改密码
4
授权后自动验证

## Slide 9
操作流程
设备优化
如果确定WIFI有隐藏信号检测的功能（即未经过NFC扫描，通过手机端无法检测到单片机方面发送的WIFI信号），那么我们将考虑将蓝牙换成WIFI。
蓝牙
↓
WIFI
在资金技术允许的情况下，我们将尝试通过云服务器允许锁管理员将钥匙发送给安装了APP的其他人，对方被授权后可以利用远程钥匙使用开锁功能。
远程授权

## Slide 10
分工安排
第四部分
人员分工
项目进度安排

## Slide 11
分工安排
人员分工
软件学院
软件学院
计算机科学与技术学院
软件学院
孙硕阳
张钰
蒋佩恒
张旭瑶
远程锁控
APP
负责NFC读取
单片机信息模块
负责Android平台下的app开发模块
负责蓝牙控制单片机模块
负责单片机的功能实现
1
2
3
4

## Slide 12
分工安排
项目进度安排
基础知识储备
实验方案设计、编写程序、电路调试和分析测试
程序分析、评价以及修改
应用事物测试，撰写论文和研究报告，填写结题表
结题答辩和成果推广阶段
2016.5-2016.8
2016.9-2017.1
2017.2-2017.3
2017.3-2018.4
2017.4-2017.5

## Slide 13
预期成果
第五部分

## Slide 14
预期成果
提交调研报告一份
申请软件著作权一项
提供完善的客户端软件，制作成型产品并加以推广
1
2
3

## Slide 15
恳请各位老师批评指正！
感谢语
Thank you
THANKS!
这次大学生创新创业训练计划项目立项汇报能够顺利完成，要特别感谢我们组的导师王岩老师，王老师对我们的项目从选题、构思到最后定稿的各个环节给予了细心指引与教导，使得我们最终顺利完成了立项申请。最后，我们还要向百忙之中抽时间对项目进行审阅、评议和参与答辩的各位老师表示感谢！

## Slide 16
THANKS
感谢观看
延时符